Załącznik nr 1

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XI/66/07

Rady Gminy Panki

z dnia 14 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2012                                                  w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2007r. | Planowane wydatki | Jednost-ka organiza- cyjna realizują- ca program lub koordyn- ująca wykona- ny program |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 010 | 01010 | Kanalizacja sanitarna w Pankach ul. Częstochowska i miejscowości Praszczyki 2008 ÷2009 | 3.000.000,- |  | 100.000,- | 100.000,- |  |  |  | 2.900.000,- w tym: - dotacja z UE 2.550.000,- - budżet gminy 350.000,- |  |  |  | Urząd Gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 801 | 80110 | Poprawa warunków kształcenia w Gminie Panki poprzez budowę gimnazjum wraz z halą sportową przy ul. Ogrodowej w Pankach - Etap I (budynek gimnazjum) 2008÷2011 | 9.950.000,- |  | 255.834,- | 255.834,- |  |  |  | 452 917,- w tym: - dotacja UE 400.000,- - budżet gminy 52.917,- | 3.706.100,- w tym: -dotacja z UE 3.352.622 ,93 - budżet gminy 353.477,07 | 5.535.149,- w tym: -dotacja z UE 4.689.965,- - budżet gminy 845.184,- |  | Urząd Gminy |
| 3 | 801 | 80110 | j.w. lecz Etap II (hala sportowa) 2009÷2011 | 4.950.000,- |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,- w tym: - dotacja 850.000,- - budżet gminy 150.000,- | 3.000.000,- w tym: -dotacja 2.550 000,- - budżet gminy 450.000,- | 950.000,- w tym: -dotacja 807.500,- - budżet gminy 142.500,- |  | Urząd Gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | 801 | 80110 | j.w. lecz Etap III (urządze-nie terenu wraz z budową zespołu boisk) 2010÷2012 | 2.500.000,- |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,- w tym: -dotacja 850.000,- - budżet gminy150.000,- | 1.000.000,- w tym: -dotacja 850.000,- - budżet gminy150.000,- | 500.000,- w tym: -dotacja 425.000,- - budżet gminy 75.000,- | Urząd Gminy |
| 5. | 630 | 63095 | Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Gminach: Panki i Przystajń 2008÷2010 | 1.006.709,83 |  | 5.000,- | 2.500,- |  | 2.500,- budżet Gminy Przystajń |  | 580.000,- w tym; - dotacja UE 496.957,50 - budżet Gminy Przystajń 41.521,25 - budżet Gminy Panki 41.521,25 | 421.709,83 w tym: - dotacja UE 358.242,50, - budżet Gminy Przystajń 31.733,67, - budżet Gminy Panki 31.733,66 |  |  | Urząd Gminy |
| Ogółem | 21.406.709,83,- |  | 360.834,- | 358.334,- |  | 2.500,- |  | 4.932.917,- | 8.127.809,83,- | 7.485.149,- | 500.000,- |  |