UMOWA NR …./2012

W dniu …....2012 r. w Pankach pomiędzy Gminą Panki, 42-140 Panki,                            ul. Tysiąclecia 5, w imieniu której działa Wójt Gminy Panki – Bogdan Praski, zwany dalej Zamawiającym,

a …..................................................................................................................................., reprezentowanym przez …..................................................., zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.	 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Sporządzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki i Zwierzyniec III”.

2.	Podstawę zawarcia umowy stanowi zlecenie Zamawiającego oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

- Przedmiotem umowy jest sporządzenie na podkładach mapowych w skali 1 : 1000,   1 : 2000, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie    z podjętą Uchwałą Nr 16.129.2012 Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 roku    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości: Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki, Zwierzyniec III - obejmujących obszar o pow. ok. 45ha.

3.1.    Opracowanie obejmuje:

- projekty planów miejscowych: tekst planu i rysunek planu w skali 1:1000, 1:2000.

- prognozę oddziaływania na środowisko,

-  prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,

- wniosek o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na  cele nierolnicze i nieleśne.

3.2 .Zamówienie należy sporządzić zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r.                 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.          z póź. zm.), przepisami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587 z 2003 r.) oraz Ustawą       z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. z póżn. zm.).

3.3. Od projektanta oczekuje się uczestniczenia w czynnościach proceduralnych: udzielanie informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektu planu, uczestniczenie w dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu,  udziału w posiedzeniach Komisji i Rady Gminy.

3.4. Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu następujące prace planu                 w ilościach:

- 6 egz. rysunku planu w skali 1: 1000, 1:2000

- tekst planu – 6 egz.,

- projekt planu w formie zapisu elektronicznego –6 płyt CD (część tekstowa i graficzna),

- wyrys ze studium - 6 egz. w kolorze,

- prognoza oddziaływania na środowisko – 2 egz.,

- prognoza oddziaływania na środowisko w formie zapisu elektronicznego - 2 płyty CD,

- prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - 2 egz.,

- wnioski o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej - 2 egz.

- dokumentację formalno-prawną prac planistycznych składających się z materiałów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.     w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587 z 2003 r.) - 2 kpl. (w tym 1 oryginał).

§ 2

1.	Strony ustaliły terminy realizacji zadania:

- rozpoczęcie 	- 	 …................. r.

- zakończenie	-	 30.04.2013 r. (t.j. złożenie u zamawiającego kompletu opracowania planistycznego projektu zmiany „Planów,” celem jego uchwalenia na sesji Rady Gminy Panki przy jednokrotnym wyłożeniu planu do publicznego wglądu)

2.	Termin rozpoczęcia i zakończenia prac może być zmieniony wyłącznie za zgodą obu stron.

§ 3

1.	Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji lub wyrażenia uwag do przekazanej koncepcji planu w ciągu 14 dni od dnia jej przekazania

2.	Za zakończenie prac uznaje się wykonanie kompletu opracowania planistycznego projektu „Planów” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                     o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.             w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587 z 2003 r.).

3.	Wykonawca, po uzyskaniu przez Gminę potwierdzenia Wojewody o zgodności opracowania „Planów” z przepisami prawa, zobowiązuje się przenieść                           na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji Planów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych                        oraz do rozporządzania tymi opracowaniami.

§ 4

1.	Zamawiający dostarczy Wykonawcy podstawowe założenia i wytyczne                      do sporządzenia projektów planów:

- kopię obowiązującego na terenie gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- kopie obowiązujących na terenie gminy planów zagospodarowania przestrzennego,

- kopie wniosków do planu,

- podkłady mapowe do opracowania planów,

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający ponosi koszty;

- organizacji i wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- ogłoszeń w prasie oraz korespondencji (opiniowania i uzgadniania).

2.	Wykonawca ustanawia przedstawiciela do nadzoru nad realizacją umowy                   w osobie: …...................

3.	Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela w osobie: Jolanta Wydmuch.

§ 5

1.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały  (kompletny) przedmiot umowy.

2.	Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może wg swego wyboru - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, albo wpisać wady do protokołu odbioru wraz z terminem ich usunięcia.

3.	Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

a.	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie              z przeznaczeniem - odmówić odbioru, żądając wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem dochodzenia od niego naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

b.	obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy, stosownie do utraconej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej.

4.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym okoliczności, o których mowa        w ust.2.

§ 6

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie: …............. zł. – cena netto, plus podatek VAT ….. tj. …............... zł. Razem kwota brutto …................ zł. /słownie: …...................................................... i …/100 złotych.

2. Zmiany stawki podatku VAT na usługi wynikające ze zmiany przepisów prawa podatkowego powodują automatycznie stosowną zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chyba że z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie możliwość zastosowania do wynagrodzenia umownego dotychczasowych stawek podatku VAT.

3.	Strony dopuszczają fakturowanie częściowe:

a) I rata w wysokości 20% kwoty ustalonej w ofercie za sporządzenie „Planów” po przekazaniu projektu planu, celem uzgodnienia i zaopiniowania,

b) II rata w wysokości 40% kwoty ustalonej w ofercie za sporządzenie „Planów” po przekazaniu projektu planu celem wyłożenia do publicznego wglądu,

c) III rata w wysokości 40% kwoty ustalonej w ofercie za sporządzenie „Planów” po przekazaniu Zamawiającemu całości przedmiotu zamówienia określonego w par. 1     i potwierdzeniu przez Wojewodę zgodności opracowania z przepisami prawa.

W tym płatność w 2012 r. do 6000zł brutto.

Należność za wykonane prace Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania od niego dokumentów rozliczeniowych.

§ 7

1.	Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za jakość wykonanych przez siebie prac, na zasadach rękojmi za wady, określonej w Kodeksie Cywilnym.

2.	Wykonawca w ramach gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy  zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania ewentualnych korekt dotyczących strony technicznej opracowania.

3.	Gwarancja obejmuje okres nie mniej niż 36 miesięcy od czasu wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4.	W przypadku złożenia w ramach ww. gwarancji reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się je nieodpłatnie usunąć w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

§ 8

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne                      w wysokości:

a)	1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za odstąpienie od umowy z przyczyn,               za które ponosi odpowiedzialność,

b)	0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w realizacji zadania,

c)	0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze opracowań ponad czas wyznaczony na ich usunięcie.

2.	Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a)	1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za odstąpienie od umowy z przyczyn,                      za które ponosi odpowiedzialność.

b)	0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy, wykraczający ponad 7 dni od zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

3.	W przypadku poniesienia szkody wyższej niż rekompensata w postaci kar umownych, niezależnie od w/w kar, strony mogą dochodzić odszkodowania dodatkowego.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz.                        dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA						                   ZAMAWIAJĄCY