(projekt) U m o w a   ………………………….

zawarta w dniu …………..r., pomiędzy:

Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-180 Panki, NIP: ……., reprezentowany przez

- ……………………………………….. - ……………………

- ………………………………………… - ……………………

a

………………………. prowadzącym działalność pod nazwą: ……………………………  na podstawie  wpisu do KRS ……………………., posiadającym  NIP ………………….., Regon ………………… zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Umowa niniejsza jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy  Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.) Nr spr. ZP.271.5.2017

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Praszczyki i Kałmuki gm. Panki oraz modernizacja istniejącej przepompowni P-1 ul. Częstochowska Panki

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów gm. Panki

- Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 1 i 2 określają:

- kosztorys ofertowy – załącznik  nr 3  do umowy,

- Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów gm. Panki” – załącznik  nr 3  do umowy,

- Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Praszczyki i Kałmuki gm. Panki” – załącznik  nr 3  do umowy,

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej oraz obejmuje urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów  jego utrzymania, w tym koszty zabezpieczenia (dozoru) oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, a także koszty zajęcia pasa drogowego, wywozu i opłat za utylizację materiału powstałego z wykopów.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 3 i warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy i nie wnosi uwag. Uwagi zgłoszone po zawarciu umowy, a dostrzegalne w chwili jej zawarcia nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.

§ 2

Termin wykonania umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się :

- rozpoczęcie robót zadania określonego w ust. 2a - od dnia …………….

- zakończenie ostateczne robót zadania określonego w ust. 2a -  do dnia ……………….

- rozpoczęcie robót zadania określonego w ust. 2b - od dnia …………….

- zakończenie ostateczne robót zadania określonego w ust. 2b -  do dnia ……………….

- Wykonawca ma prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu zakończenia robót

w przypadku,  gdy niedotrzymanie terminu określonego w ust. 1 byłoby wynikiem wystąpienia  następujących okoliczności:

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność wykonania dokumentacji zamiennej;

- wystąpienia robót dodatkowych, lub zamiennych, jeżeli mają one wpływ na termin    wykonania umowy;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót;

- przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na termin realizacji przedmiotowego zamówienia;

- odmowy z przyczyn niezależnych od stron umowy wydania przez uprawnione organy decyzji,  zezwoleń, uzgodnień, lub wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, itp.;

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,  skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

- z powodu podpisania umowy w terminie późniejszym niż 30 dni od daty otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5 przedłużenie terminu realizacji robót nastąpi w oparciu o:

- czas niezbędny do usunięcia braków lub błędów w dokumentacji projektowej,

- czas proporcjonalny do zmienionego zakresu przedmiotu umowy,

- czas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub do wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, itp.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. i przedłużenie terminu realizacji robót, o ile będzie to konieczne, nastąpi w miesiącu czerwiec 2018r na wniosek Wykonawcy. Przedłużenie okresu realizacji robót nastąpi o liczbę dni równą różnicy okresu w jakim podpisano umowę po otwarciu ofert a zakładanym 30 dniowym terminem.

- Wykonawca wykona roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym prowadzenia roboty budowlanej,  przedłożonym Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram prowadzenia robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez  Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy;

- udostępnienie Wykonawcy  nieodpłatnego punktu poboru wody i energii elektrycznej na placu budowy.

- dostarczenie pozwolenia i zarejestrowanego w Urząd Gminy Panki dziennika budowy;

- zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie;

- współdziałanie z Wykonawcą robót

- przeprowadzenie odbiorów robót (w tym poszczególnych etapów) oraz sporządzenie protokołu, który zawierać będzie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i termin ich usunięcia.

- zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- należyte zabezpieczenie terenu prowadzonych robót;

- wykonanie umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z zakresem robót;

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji robót i montażu urządzeń oraz własnego zaplecza socjalno-magazynowego;

- wbudowywanie nowych materiałów, które będą odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.)

- zapewnienie nadzoru technicznego na budowie;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- zgłaszanie odbioru robót (etapów) i protokolarne przekazanie robót Zamawiającemu – po ich zakończeniu;

- terminowe usuwanie stwierdzonych wad i usterek;

- przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki oraz udokumentowanie tej czynności stosownym zaświadczeniem - na podstawie właściwych przepisów;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm),

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm).

- dostarczenie próbek materiałów, kart katalogowych, atestów, certyfikatów, DTR urządzeń, które mają być zastosowane do realizacji przedmiotu umowy na żądanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego;

- zapewnienie wykonywania robót przez zatrudniony przez siebie personel w formie i godzinach, które zapewnią ciągłość prac prowadzonych na terenie budowy;

- całodobową ochronę mienia własnego i Zamawiającego znajdującego się na placu budowy;

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku zaniedbań Wykonawcy i braku reakcji na zgłoszenia Zamawiającego, Zamawiający może zlecić innemu podmiotowi uporządkowanie terenu na  koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzonych robót i będzie stosował się do poleceń i instrukcji Inspektorów nadzoru.

- W przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót Wykonawca będzie miał obowiązek ich zabezpieczenia na własny koszt pod rygorem dokonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcy przebywający na terenie budowy muszą wykonywać prace w ubraniu roboczym oraz posiadać na ubraniu roboczym widoczne logo firmy, której są pracownikami, współpracownikami.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w celu realizacji niniejszej Umowy oraz w związku z jej wykonaniem. Wykonawca jest zobowiązany korzystając z zasobów podmiotów trzecich do zobowiązania tych podmiotów do zachowania poufności w realizacji Umowy.

- Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadliwym wykonaniem prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) na kwotę min. 5.000.000 PLN obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia.

- Kopie polisy oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi Warunkami  Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy wraz z dowodem uiszczenia składki za ten okres Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do  odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub zawarcia takiego ubezpieczenia i / lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych.

- Wykonawca jest zobowiązany do kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót oraz wprowadzenie stosownej adnotacji w Dzienniku  Budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania poprawności i zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i wszelkimi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. W razie wykrycia błędów Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych o tym fakcie oraz poinformowania o możliwych poprawkach w projekcie.

§ 4

Osoby odpowiedzialne za realizację robót

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ustanowionych inspektorach nadzoru w ramach poszczególnych branż. Inspektor nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego mają prawo w każdym czasie zażądać raportu dotyczącego każdej sprawy związanej z prowadzonymi przez Wykonawcę i/lub jego podwykonawców robotami. Wykonawca sporządzi i przekaże taki raport w terminie do 3 dni roboczych.

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie:

- kierownik budowy …………….Pan/i ..............., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr ................. w specjalności ogólnobudowlanej,

oraz kierownicy branżowi:

- Pan/i ............., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr ................., w specjalności instalacyjnej w zakresie wodociągowym, kanalizacyjnym, wentylacyjnym i ciepłowniczym.

- Pan/i ................., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr ......... w specjalności instalacyjnej w zakresie elektrycznym.

- Ewentualna zmiana osób na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego, nie stanowi jednakże zmiany umowy.

§ 5

Wynagrodzenie ryczałtowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wynikające ze kosztorysu będącego integralną częścią oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, które na dzień zawarcia umowy wynosi ogółem netto: ………………. PLN (słownie …………………………………………… zł ……/100).

- Do powyższego wynagrodzenia ryczałtowego wynikające ze kosztorysu będącego integralną częścią oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy zostanie doliczony podatek VAT wg stawki ….. % w kwocie: ……………. zł.

- Ogółem wartość brutto wynagrodzenia (z podatkiem VAT) wynosi: ............................ zł słownie: ( …………...................................…………………………………… zł 00/100)

- W rozliczeniu na poszczególne zadania  zgodne z projektem, wyszczególnione w  § 1 ust, 2 pkt. a, b, c wynagrodzenie określone w ust. 1, 2, 3 na dzień zawarcia umowy wynosi:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami i przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów gm. Panki - netto: ………………. PLN (słownie …………………………………………… zł ……/100), gdzie wartość brutto wynagrodzenia (z podatkiem VAT) wynosi: ............................ zł słownie:                    ( …………...................................…………………………………… zł 00/100)

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Praszczyki i Kałmuki gm. Panki oraz modernizacja istniejącej przepompowni P-1 ul. Częstochowska Panki - netto: ………………. PLN (słownie …………………………………………… zł ……/100), gdzie wartość brutto wynagrodzenia (z podatkiem VAT) wynosi: ............................ zł słownie: ( …...................................…………………………………… zł 00/100)

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 stanowić będzie wynik iloczynu wykonanych robót i cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny jednostkowe, narzuty, oraz nakłady robocizny, materiałów i sprzętu wynikające z kosztorysu ofertowego nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen. Wykonawca niniejszym  zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych  lub  wynikających ze wzrostu cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych  kosztów  związanych z wykonaniem robót.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 będzie płatne w  transzach (maksymalnie 6 transz). Wartość transz będzie uzależniona od zakresu uzgodnionego i zaakceptowanego do realizacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego robót budowlanych. Płatność transzy może nastąpić po bezusterkowym wykonaniu etapu robót budowlanych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie w terminie 90 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowe odebranie etapu robót przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru częściowego, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Faktura, przed jej złożeniem w siedzibie Zamawiającego musi być zweryfikowana i potwierdzona do wypłaty przez Inspektora nadzoru stosownym protokołem odbioru robót.

- W przypadku zlecenia części robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne oświadczenie z notarialnie poświadczonym podpisem podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu przez nich wszelkich należności przysługujących im za wykonane prace, będące podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę, zrealizowane na podstawie umowy na roboty budowlane.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność transzy wynagrodzenia, do czasu dostarczenia takich oświadczeń, a Wykonawca nie ma prawa do żądania od Zamawiającego odsetek.

- Faktura końcowa może być wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu budowy potwierdzonym protokołem ostatecznego odbioru robót. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Przepis ust. 10 stosuje się.

- W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek.

- W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury na następujące dane: Nabywca: UG Panki ul. Tysiąclecia 5 ; 42-180 Panki; NIP 5742054525; Odbiorca faktury: jw. (adres do korespondencji: ……………………………).

§ 6

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 29 ust. 3a Pzp

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących: roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, roboty instalacyjne w zakresie wszystkich instalacji objętych przedmiotem zamówienia, roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

- W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru wykaz osób wraz z oświadczeniem, że powyższe osoby są zatrudnione na umowę o pracę.

- Zamawiający w każdym momencie będzie miał prawo zażądać dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

- Bez przedstawienia dokumentów, o których mową w ust. 2 osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wys. 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wys. 0,05 % ostatecznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie poszczególnych wad,

- za naruszenie przez personel Wykonawcy obowiązujących na budowie przepisów BHP – w wysokości 100 PLN za każde naruszenie,

- z tytułu niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia zapłaty określonego w tej umowie,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z podwykonawcą, a w przypadku niemożliwości ustalenia  wartości umowy z podwykonawcą w wysokości 1 000 PLN, za każdy przypadek oddzielnie,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub jej zmiany w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, a w przypadku niemożliwości ustalenia  wartości umowy z podwykonawcą w wysokości 1 000 PLN za każdy przypadek oddzielnie,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 6 lit d - w wysokości 200 PLN za każdy dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji – w wysokości 200 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 11 niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.3 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 3 umowy.

- Maksymalna wartość każdej z kar umownych naliczanych na podstawie § 7 ust. 1 lit. a i lit. b umowy nie może przekroczyć 50 % wartości całkowitego wynagrodzenia   umownego określonego w § 5 ust. 3 umowy.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z kwoty wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy z tytułu wykonanych w ramach niniejszej umowy prac.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji jakości i ……. miesięcznej rękojmi za wady.

- Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.

- Bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynają się w dniu następnym licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Zamawiający dokona przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w następujących terminach:

- pierwszy przegląd po upływie roku od daty sporządzenia protokołu ostatecznego odbioru robót budowlanych;

- kolejne przeglądy po upływie każdego roku, licząc od pierwszego przeglądu;

- Zamawiający zaprosi pisemnie Wykonawcę do wspólnego przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust 5.

- Nie stawienie się Wykonawcy na przegląd gwarancyjny, nie zwalnia go z odpowiedzialności za ustalenia dokonane w trakcie przeglądu gwarancyjnego.

- W razie ujawnienia w okresie gwarancji wad wykonanych robót, stanowiących przedmiot umowy – Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad w terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego na podstawie ust. 8 terminu usunięcia wad, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi określone w kodeksie cywilnym.

- Protokół pogwarancyjny stanowić będzie podstawę do zwolnienia w ustawowych terminach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z § 9 ust. 3 umowy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej określonej w § 5 ust. 3 umowy  tj. w wysokości: ……………………. PLN, (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….).

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie ze złożoną ofertą – …………………………

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w niżej podanych terminach:

- 60 % zabezpieczenia tj. kwotę …………….  zł, w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze  końcowym,

- 40 % zabezpieczenia tj. kwotę …………… zł, w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji / rękojmi za wady. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od chwili wystąpienia niżej wymienionych okoliczności uzasadniających prawo odstąpienia oraz  bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie takiej okoliczności:

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie umownym bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystąpienia do ich kontynuowania w terminie 10 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego

- przerwania przez Wykonawcę realizacji robót  na okres dłuższy niż 10 dni bez pisemnej zgody Zamawiającego;

- jeżeli zdaniem Zamawiającego tempo wykonywania przez Wykonawcę robót wynikających z niniejszej umowy jest zbyt wolne, aby zagwarantować zakończenie robót lub jakiejkolwiek ich części w terminach określonych w harmonogramie, pomimo wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu wzywającego Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

- nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę robót (wykonawstwo, materiały i urządzenia) lub wykonywania ich w sposób niezgodny z przepisami prawa, sztuką budowlaną lub poleceniami Zamawiającego;

- rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP przez Wykonawcę;

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1.

- Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo przejąć tylko prawidłowo wykonaną część robót oraz odstąpić od umowy w pozostałym zakresie. W takim przypadku, Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody w pełnym zakresie, w tym m.in. poprzez obciążenie Wykonawcy wszelkimi kosztami i wydatkami związanymi z samodzielnym wykonaniem pozostałej części robót lub powierzeniem ich prowadzenia i zakończenia innemu Wykonawcy, a także nieodpłatnie wykorzystać wszelkie projekty lub rysunki wykonane przez Wykonawcę.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od całości lub części niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Wykonawcy przysługiwać będzie również zwrot kosztów zakupionych lub zamówionych przez niego materiałów, pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw do nich na Zamawiającego.

- Strony postanawiają, iż pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia w przedmiocie gwarancji i rękojmi nadal obowiązują w odniesieniu do robót odebranych przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne

§ 11

Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadku:

- Zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

- Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie jest niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym m.in.:

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia,

- Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej tzw. „roboty zaniechane” w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia,

- Zmiany dotyczącej sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej w tym m.in. w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- konieczność zmiany osób lub podwykonawców, przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ.

- Zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. w szczególności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- wynikające z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- wynikające z konieczności usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w § 2 ust. 2 umowy.

- Zmiana ilości transz wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych. Zamawiający zastrzega jednak, iż wartość każdej kolejnej transzy nie może być niższa 10% pierwotnej wartości umowy określonej w § 5 ust. 3.

- Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. zmiany podatku VAT, o ile mają wpływ na wartość umowy i przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.

- Warunkiem zmiany zawartej umowy jest:

- uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony nie później niż 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmiany, pod rygorem utraty prawa do zmiany umowy,

- protokół konieczności określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie   okoliczności, o których mowa powyżej, sporządzony i podpisany przez przedstawicieli stron umowy. Protokół konieczności stanowić będzie załącznik do aneksu, zmieniającego niniejszą umowę w zakresie przedłużenia terminu wykonania robót i/lub ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy.

- posiadanie aktualnego ubezpieczenia oc oraz zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę  metodą szczegółową przy uwzględnieniu stawek kosztorysowych oraz cen materiałów przyjętych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku wykonania robót według nowej technologii cena robót zostanie obliczona w następujący sposób:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;

- ceny materiałów i sprzętu – będą tożsame z cenami materiałów i sprzętu zawartymi w kosztorysie ofertowym; Ceny materiałów i najmu sprzętu, które nie występują w ofercie podstawowej nie będą wyższe niż średnie ceny bez kosztów zakupu według wydawnictwa „Sekocenbud” z okresu realizacji zamówienia. Ceny materiałów i najmu sprzętu, które nie występują w ofercie podstawowej i nie są wykazane w wydawnictwie „Sekocenbud” należy uzgodnić z Zamawiającym i udokumentować odpowiednimi rachunkami.

Tak sporządzony kosztorys, po akceptacji przez Zamawiającego, będzie stanowił  podstawę zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

Zasady odbioru robót

- Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:

- odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiory instalacji,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Nadzorowi inwestorskiemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 
3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu 
o tym fakcie Nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli Nadzór inwestorski uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.

- Odbiór końcowy będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym po dokonaniu rozruchu przepompowni.

- Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru n/w dokumenty niezbędne do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym m. in.:

- Wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje zgodności z polskimi   normami, atesty higieniczne i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- Protokół z rozruchu pompowni przepompowni

- Protokół z przeszkolenia pracowników w zakresie eksploatacji przepompowni.

- Odbiór końcowy dokonany zostanie w terminie do 15 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia i potwierdzeniu w Dzienniku budowy przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i gotowości ich do odbioru.

- Odbioru końcowego dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru inwestorskiego powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego sporządzony zostaje protokół końcowy odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki nadające 
się do usunięcia, Zamawiający wstrzyma odbiór i wyznaczy termin ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, czynności odbioru końcowego zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym paragrafie, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika lub kierownika budowy nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnych protokołów odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbiorów i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu gwarancyjnego, którego długość jest określona w niniejszej umowie, przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego będzie ocena stanu wykonanych robót, po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć na 3 miesiące przed terminem upływu okresu gwarancji i zawiadomić o nim Wykonawcę, co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. Protokół odbioru pogwarancyjnego sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z podwykonawcami stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Z obowiązku przedstawiania Zamawiającemu kopii umów o podwykonawstwo wyłączone są umowy:

- których przedmiotem są dostawy lub usługi, a wartość tej umowy jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy o zamówienie publiczne tj. …….. PLN brutto (słownie złotych: ……………………………….),

- których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający obowiązkowi przedkładania.

- Procedury określone w ust. 2 i ust. 3 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

- kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy - przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku,

- w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę  prac obejmujących przedmiot zamówienia podwykonawcy, termin płatności wynagrodzenia  przez Wykonawcę za wykonane prace podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony podwykonawcy),

- postanowienie zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- Zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, że suma wynagrodzeń określona w umowach 
z podwykonawcami nie przekroczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy  przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), umowy z podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich członków Konsorcjum.

- W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, a uregulowane przez Zamawiającego.

- Do umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest dołączyć listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów, faksów i adresy mailowe.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

§ 15

Integralną  część  umowy  stanowią  załączniki

- Oferta Wykonawcy

- SIWZ

- Kosztorysy ofertowe Wykonawcy

- Dokumentacja techniczna

- KRS Wykonawcy

*****