Umowa Nr ……………./ 2022

Zawarta dnia ……………………… 2022r. w Pankach pomiędzy:

Gminą Panki z siedzibą w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42 – 140 Panki, NIP 574-20-54-525, REGON 151398356,

reprezentowaną przez: Urszulę Bujak – Wójta Gminy Panki,

przy kontrasygnacie Agnieszki Balas – Skarbnika Gminy,

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,

a

…………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………….. przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez:

- …………………………………………………

- …………………………………………………

wpisaną do rejestru ………………. prowadzonego przez ………………… pod numerem …………………….. ,  NIP …………………. zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

§1

1. Zgodnie z wynikami zapytania ofertowego znak sprawy ………………………….. z dnia ………………………………….. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nad realizacją zadania pn.. Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW) – 
ul. Dworcowa Panki, w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

§2

- Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym:

-	uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie kierowania, kontrolowania, i nadzorowania budowy i robot w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr. uprawnień ………………………………………

- Świadczenie usług nadzoru będzie miało miejsce na terenie budowy tj. miejscowość Panki ul. Dworcowa, 42-140 Panki. działka ewid. nr 302/6 obręb 0002 Cyganka ,jed. ewid 240606_2 Panki,

- Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji i oddanie do użytkowania do 
9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Przedmiotowa inwestycja objęta nadzorem inwestorskim obejmuje:

- wykonanie obudowy szybu studni wody ST 1 , ST 2,

- dostawę i montaż urządzeń pompowych studni ST 1 , ST 2,

- wykonanie rurociągów przyłącza studni ST 1 , ST 2 do stacji uzdatniania wody oraz pozostałych rurociągów wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych,

- wykonanie rurociągów wodociągowych przyłącza SUW do istniejącej sieci wodociągowej,

- budowę płyty fundamentowej pod budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody 
i zbiorniki wody,

- dostawę i montaż kompletnych kontenerowych budynków stacji uzdatniania wody wraz z stolarką okienną i drzwiową dachem, orynnowaniem i ociepleniem przegród zewnętrznych i dachu oraz wew. instalacją elektryczną, wentylacyjną, wodno – kanalizacyjną (instal. wod – kan dotyczy budynku z częścią socjalną dla obsługi stacji),

- dostawę i montaż technologii stacji uzdatniania wody wraz z systemem sterowania i automatyki w skład której wchodzą:

- blok systemu napowietrzania zjonizowanym powietrzem,

- blok pomp pośrednich I0,

- blok filtracyjny piaskowo żwirowy,

- blok sprzężonego powietrza,

- blok systemu dezynfekcji i uzdatniania ozonem,

- blok pomp pośrednich II0,

- blok filtracyjny piaskowo – żwirowy

- blok lamp UV,

- rezerwowego bloku dezynfekcji podchlorynem sodu,

- blok pomp wysokiego ciśnienia III0 ( zestaw hydroforowy do podawania uzdatnionej wody do sieci wodociągowej)

- system automatyki i sterowania pracą SUW

- dostawę i montaż zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 z ociepleniem,

- dostawę i montaż systemu odzysku wód popłucznych w skład którego wchodzi:

- filtr żwirowo – piaskowy,

- zbiornik na wody popłuczne,

- zbiornik na wody oczyszczone,

- instalacji dezynfekcji ozonem i promieniami UV,

- budowa drogi i placu wewnętrznego na obiekcie SUW,

- budowa ogrodzenia SUW,

- dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do awaryjnej obsługi SUW wraz z wiatą osłonową,

- Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, które podlegają nadzorowi wynikają z dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce Zamówienia publiczne) pod adresem: http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=820&x=4&y=97&n_id=4461

- Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

1) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy, robót poleceń potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac;

3) Zapoznanie się z wykonaną przez Wykonawcę dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, przedmiarami robót, kosztorysem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych poprawek dokumentacji projektowej;

4) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodności jej realizacji z  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

6) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie;

7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów 
i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową;

8) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów;

9) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji 
i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;

10) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw 
w realizacji robót przez Wykonawcę;

11) Monitorowanie, sprawdzanie oraz pisemne zatwierdzanie harmonogramu zaawansowania prac przez wykonawców, nie rzadziej niż raz w miesiącu;

12) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych w ruchu;

13) Żądanie od Projektanta ( Wykonawcy) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji;

14) Żądanie od Wykonawców zadań, kierowników robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną;

15) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz 
z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawców zadań;

16) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, 
a także kontrolowanie rozliczenia budowy;

17) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;

18) Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu  budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;

19) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów;

20) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu;

21) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji umów, ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.;

22) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji 
i konserwacji urządzeń oraz pisemna ich akceptacja;

23) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów;

24) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych;

25) Informowanie Zamawiającego i Wykonawców o konieczności zmiany kierownika budowy lub robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców robót;

26) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;

27) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót za ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe;

28) Udział w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach okresowych 
mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót.

29) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

- Prace związane z sprawowaniem funkcji inspektora zostaną wykonane osobiście

§3

- Strony określają termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego na dzień, przekazania placu budowy Wykonawcy.

- Planowany termin zakończenia robót objętych nadzorem inwestorskim ustalony został 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

- O przekazaniu placu budowy Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę najpóźniej na 1 dzień przed planowanym przekazaniem placu budowy.

§4

- Strony umowy ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w wysokości ……………………. zł brutto (słownie: ………………………. złotych) w tym podatek VAT ………% w wysokości …………………………….. zł.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy jest podpisany z klauzurą bez uwag protokół odbioru robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz obecność na budowie będzie potwierdzana wpisami inspektora w dzienniku budowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty wpływu do siedziby Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.

- Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowego zamówienia i służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej 
i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego w ………………………………… i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT.

* Niepotrzebne skreślić

§5

- Ze strony Zleceniodawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie p. Rafał Kapuścik, tel. 34/317-90-35 wew. 30, lub e-mail: zamowienia.publiczne@panki.pl

- Ze strony Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie p. ……………………………….., tel. ………………………….. lub e-mail: …………………………………………

- Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania niniejszej umowy osobie trzeciej.

- Zleceniobiorca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. W ramach tych czynności Zleceniobiorca nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie.

- Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

- Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

6.1 zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);

6.2 koordynacja robót poszczególnych branż;

6.3 sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

6.4 rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu;

6.5 uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń;

6.6 udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy;

6.7 uczestnictwo w komisji przekazania placu budowy i odbioru końcowego inwestycji.

§6

  - W przypadku nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do prawidłowego wykonywania umowy 
i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu. W takim przypadku Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie częściowe, jedynie za wykonane czynności, obliczane proporcjonalnie do czasu, kiedy Zleceniobiorca pełnił obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

  - Zleceniobiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę jedynie z ważnych powodów, zgodnie z przepisem art. 746 Kodeksu cywilnego.

§7

    - Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Zleceniodawca na skutek działania lub zaniechania Zleceniobiorcy poniesie szkodę przewyższającą zastrzeżoną karę umowną, to może jej dochodzić od Zleceniobiorcy na zasadach ogólnych.

    - Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Zleceniobiorca zapłaci kary umowne Zleceniodawcy za:

- nieuprawnione odstąpienie, wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę lub niewykonanie umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;

- w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej umowy przez Zleceniodawcę, z przyczyn, za które Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, w szczególności wskazanych w §6 ust. 1 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

§8

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo Sądu, właściwego dla siedziby Zleceniodawcy,

- W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden egzemplarz otrzyma Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze Zleceniodawca.

- Strony zgodnie postanawiają, iż zakazana jest cesja roszczeń wynikających z niniejszej umowy są osoby trzecie lub zbycie ich w drodze innej czynności lub zdarzenia prawnego.

………………………………………………				……………………………………………….

Zleceniodawca						      Zleceniobiorca