Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa Nr …………/ 2022

Zawarta dnia ………………………….2022r. w Pankach pomiędzy:

Gminą Panki z siedzibą w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42 – 140 Panki, NIP 574-20-54-525, REGON 151398356,

reprezentowaną przez: Urszulę Bujak – Wójta Gminy Panki,

przy kontrasygnacie Agnieszki Balas – Skarbnika Gminy,

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,

a,

…………………………………………………………………………..….(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w ……………………………………………………………(siedziba Wykonawcy)

……………………………………………………………………………......….(adres Wykonawcy) wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem ………………………..przez ........................................................

NIP..........................................REGON: ............................................................................

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez ................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

§1

Zgodnie z wynikami zapytania ofertowego znak sprawy ZBI.ZO.271.17.2022 z dnia 27.05.2022r. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Panki  – etap II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),

§2

- Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym:

-	uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, nr uprawnień ……………

- Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim obejmuje:

- Roboty budowlane - docieplenie elewacji zewnętrznych budynku Urzędu Gminy Panki, wymiana stolarki drzwiowej:

- Roboty budowlane - demontaż wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U w kotłowni budynku Urzędu Gminy Panki

- Roboty budowlane - montaż wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U w budynku Urzędu Gminy Panki

- Roboty budowlane - dostawa i montaż pomp ciepła w budynku Urzędu Gminy Panki

- Roboty elektryczne - budowa nowej rozdzielni elektrycznej R1 dla potrzeb zasilania pomp ciepła

- Roboty elektryczne - budowa linii elektrycznej zasilającej urządzenia grzewcze - pompy ciepła

- Dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 22,77 kWp:

Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, które podlegają nadzorowi wynikają z dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce Zamówienia publiczne) pod adresem: http://bip.panki.pl

(http://www.bip.panki.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=820&x=4&y=97&n_id=4503)

3. Do szczegółowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

- Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót.

- Koordynacja działań pomiędzy Wykonawcą oraz Kierownikiem robót.

- Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z  dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem  na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektora nadzoru (potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków) oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnień oraz jego przynależność do właściwej izby zawodowej.

- Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i  roszczenia finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Znajomość dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SWZ, treści oferty Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.

- Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót.

- Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i  wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych.

- Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o stwierdzonych, 
w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem.

- Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.

- Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i  ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową). Sprawdzanie i  opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie protokołów konieczności i współpraca 
z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych.

- W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości przyjmowanych do realizacji rozwiązań.

- W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach.

- Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac.

- Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót.

- Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i  końcowym.

- Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym dokumentów dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót, w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub Zamawiającego.

- Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót.

- Zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń.

- Monitorowanie zagrożeń dla sąsiednich obiektów, a w razie ich wystąpienia podejmowanie natychmiastowych działań.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i  Wykonawcy robót budowlanych.

- Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez wniesienie uwag dotyczących realizacji budowy mających znaczenie dla oceny jakości i stopnia zaawansowania robót.

- Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze częściowym oraz przy odbiorze końcowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych oraz czynności odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

- Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami.

- Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania.

- Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości, w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od umowy na wykonanie robót.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

- Kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad robót.

- W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie danych niezbędnych do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego tytułu.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad robót i  wyznaczenie przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

- Udział w przeglądach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy udziale: Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkowników, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia ujawnionych wad robót, opisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego.

- Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i  niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie na swój koszt zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.

- Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a  Wykonawcami.

- Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dotyczące budowy.

- Opracowanie raportu końcowego w ciągu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Raport zawierać będzie: założenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie realizacji robót budowlanych, opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi, wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych, raport dotyczący testów, rozruchów, prób końcowych i  eksploatacyjnych, jakości materiałów oraz dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

§3

- Strony określają termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego po podpisaniu umowy / z dniem przekazania przez inwestora placu budowy Wykonawcy.

- Planowany termin zakończenia robót objętych nadzorem inwestorskim ustalony został na dzień 31-08-2022r.

- O przekazaniu placu budowy Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę najpóźniej na 1 dzień przed planowanym przekazaniem placu budowy.

§4

- Strony umowy ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………………. złotych) w tym podatek VAT ….. % w wysokości …………………………….. zł (słownie: ………………………. złotych) (słownie: ………………………. złotych) netto …………………………….. zł (słownie: ………………………. złotych)

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy jest podpisany z klauzurą bez uwag protokół odbioru robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz obecność na budowie będzie potwierdzana wpisami inspektora w dzienniku budowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty wpływu do siedziby Zleceniodawcy.

- Zleceniobiorca oświadcza, że jest*/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.

- Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowego zamówienia i służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej 
i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego w ……………………….. i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

* Niepotrzebne skreślić

§5

- Ze strony Zleceniodawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie p. Michał Ujma, tel. 34/317-90-35 wew. 30, e-mail: zamowienia@panki.pl

- Ze strony Zleceniobiorcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie p. …………………, tel. ………………………, e-mail: ……………………………………………

- Zleceniobiorca może powierzyć wykonywania niniejszej umowy osobie trzeciej o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę.

- Zleceniobiorca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. W ramach tych czynności Zleceniobiorca nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie.

- Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§6

  - W przypadku nieprzestrzegania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawca jest uprawniony do jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy do prawidłowego wykonywania umowy 
i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu. W takim przypadku Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie częściowe, jedynie za wykonane czynności, obliczane proporcjonalnie do czasu, kiedy Zleceniobiorca pełnił obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§7

    - Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Zleceniodawca na skutek działania lub zaniechania Zleceniobiorcy poniesie szkodę przewyższającą zastrzeżoną karę umowną, to może jej dochodzić od Zleceniobiorcy na zasadach ogólnych.

    - Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Zleceniobiorca zapłaci kary umowne Zleceniodawcy za:

- nieuprawnione odstąpienie, wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę lub niewykonanie umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;

- w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od niniejszej umowy przez Zleceniodawcę, z przyczyn, za które Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, 
w szczególności wskazanych w §6 ust. 1 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

- Strony ustalają, że Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe
w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
o którym mowa w §4 ust. 1

§8

- Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią art. 454 i 455 Prawa zamówień publicznych.

- Dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zleceniodawcy.

- Zleceniodawca dopuszcza również zmiany treści zawartej umowy polegające na:

- wydłużeniu terminu jej realizacji, wynikające z opóźnień w realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego,

- istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego,

- konieczność zmiany przedstawicieli stron lub osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

§9

- Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo Sądu, właściwego dla siedziby Zleceniodawcy,

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują ustawy: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

- Strony zgodnie postanawiają, iż zakazana jest cesja roszczeń wynikających 
z niniejszej umowy są osoby trzecie lub zbycie ich w drodze innej czynności lub zdarzenia prawnego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden egzemplarz otrzyma Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze Zleceniodawca.

………………………………………………				……………………………………………….

Zleceniodawca						Zleceniobiorca