ZBI.ZO.272.07.2023

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Umowa nr …../2023

zawarta w dniu ………….r. w Pankach pomiędzy:

Gminą Panki z siedzibą w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42 – 140 Panki, 
NIP: 5742054525, REGON: 151398356, reprezentowaną przez:

p. Urszulę Bujak – Wójta Gminy Panki,

przy kontrasygnacie: p. Agnieszki Balas – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………………………………………………..………….

NIP:…………………………………, KRS ………………………………….

reprezentowaną przez:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

zwaną dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą"

Zgodnie z wynikami zapytania ofertowego znak sprawy ZBI.ZO.271…...2023 z dnia ………………………………… Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży mostowej w ramach inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki 
realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§ 1

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym:

uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie kierowania, kontrolowania, i nadzorowania budowy i robót w specjalności inżynieryjnej mostowej, nr. uprawnień ………………………………………..

- Przedmiotem umowy jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki”
realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Przedmiotowa inwestycja objęta nadzorem inwestorskim obejmuje:

I ETAP Dokumentacja projektowa - obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej 
w szczególności:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego mostu,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego i wykonawczych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym rozwiązań projektowych,

- uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami),

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami),

- opracowanie i zatwierdzenie czasowej i stałej organizacji ruchu,

- innych niezbędnych decyzji uzgodnień koniecznych do realizacji celu inwestycji jakiemu ma służyć.

II ETAP ROBOTY BUDOWLANE obejmuje – roboty budowlane i montażowe budowy mostu na rzece Pankówka, zlokalizowanego w obrębie działek nr 313, 314, 153, 152/1, 119/2, 115/2, 32 obręb 0002 Cyganka ,jed. ewid 240606_2 Panki, w zakresie:

- Rozbiórki istniejącego mostu wraz z jego fundamentami (bez ingerencji w istniejący jaz),

- Zabezpieczenie wykopów fundamentowych oraz wykonanie fundamentów,

- Wykonanie nowej konstrukcji mostu wraz z hydroizolacją,

- Wykonanie wyposażenia mostu,

- Wykonanie stożków nasypowych wraz z ich umocnieniem,

- Umocnienie koryta cieku,

- Przebudowa jezdni na dojazdach,

- Ułożenie asfaltu,

- Oczyszczenie terenu po przeprowadzonych robotach.

Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, które podlegają nadzorowi wynikają z dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffb41586-a7d8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

- Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie:

- Sprawdzanie w czasie projektowania czy zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe są optymalne w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego;

- Sprawdzanie i ocena projektu budowlanego, wykonawczego STWIOR z obowiązującymi przepisami prawa, i PFU, wniesienie zastrzeżeń i/lub jego akceptacja;

- Dokładne zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego wszelką dokumentacją dotyczącą zadania i przekazanie Zamawiającemu ewentualnych uwag;

- Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, w tym szczególnie odpowiedniego wpisu 
o objęciu funkcji inspektora nadzoru, jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy;

- Weryfikacja  planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie;

- Sprawdzenie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektami, pozwoleniami  na budowę,  przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

- W czasie każdorazowego pobytu na terenie wykonywania robót Inspektor zobowiązany jest do dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy;

- Zapewnienie ustawicznego nadzoru inwestorskiego;

- Sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę robót urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia i innych wymaganych zapisami umowy;

- Sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nieposiadających wymaganych certyfikatów;

- Potwierdzanie, sprawdzanie stanu mobilizacji zapewniania sprzętu na Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robót budowlanych i jako zgodny lub nie 
z umową;

- Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;

- Zatwierdzanie materiałów budowlanych oraz dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, a także sprawdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości dokumentów i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., 
w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;

- Sprawdzanie jakości oraz zgodności z umową materiałów budowlanych, a także ich dostaw na teren budowy; organizowanie dodatkowych testów jakości (jeśli będzie to konieczne) polegających na zleceniu ich specjalistycznym instytucjom, przy czym dodatkowe testy wykonywane będą na koszt:

- Wykonawcy robót — w przypadku użycia materiału niezgodnego z określonymi wymaganiami,

- Zamawiającego— w przypadku zgodności badanego materiału  z określonymi wymaganiami.

- Sprawdzanie poprawności wykonania robót ulegających zakryciu lub zanikających 
i ich odbiór;

- Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;

- Inspektor może żądać dokonania przez Wykonawcę robót, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;

- Organizowanie i prowadzenie cyklicznych Narad budowy (minimum jeden raz na miesiąc) z udziałem, kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego;

- Sprawdzanie i wprowadzanie w trakcie realizacji robót zaleceń Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót;

- Bieżące zgłaszanie projektantom zastrzeżeń i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę robót;

- Dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień 
w ramach prowadzonego nadzoru;

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z umową i z zachowaniem zasad ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp);

- Przygotowywanie przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót  dodatkowych oraz uzupełniających i innych zgodnie z umową i z zachowaniem zasad ustawy Pzp wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

- Analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót 
i projektantów, na etapie realizacji umowy wraz z ich pisemną opinią;

- Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy (minimum jeden raz na tydzień) sprawdzając prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów itp.;

- Powiadamianie Zamawiającego o wprowadzeniu przez Wykonawcę robót budowlanych na plac budowy podwykonawców;

- Sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień 
i dokumentów takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierowników Robót Wykonawcy robót;

- W razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 7 dni od złożonego, przez strony umowy, wniosku do Inspektora) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron umowy na roboty budowlane;

- Wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

- Zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;

- Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.;

- prowadzenie i kontrola prawidłowości rozliczeń wykonywanych robót oraz sprawdzanie 
i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót;

- Nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z umowy przez Wykonawcę robót;

- Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego w sposób zgodny z zapisami umowy na roboty budowlane;

- Nadzorowanie wykonania zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić;

- Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

- Sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy;

- Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, wliczając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót;

- Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;

- Opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych;

- Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych;

- Przed dokonaniem odbioru robót Inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, jak również kompletną dokumentację prób i sprawdzeń, które sprawdza pod względem kompletności. Sprawdzenie dokumentacji należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na stronie głównej operatu kolaudacyjnego;

- Wydawanie Wykonawcy robót poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części robót budowlanych, w przypadkach określonych w umowie — zawsze poprzedzane uzyskaniem przez Wykonawcę robót zgody Zamawiającego i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

- Przygotowywanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, inwentaryzacji wykonanych robót i rozliczenie umowy;

- W przypadku przerwania umowy, wykonywanie wszelkich czynności związanych 
z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejściem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.;

- Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania czasu na ukończenie robót z winy Wykonawcy, stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę 
i do dochodzenia (za zasadach ogólnych KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych — do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności;

- Powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca robót nie rozpoczął usuwania wad 
w podanym terminie, inspektor w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Ustawą Pzp) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych oraz wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót;

- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych prób i sprawdzeń, Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu robót;

- Przeprowadzenie odbioru  końcowego robót i sporządzenie wraz z przedstawicielem Zamawiającego protokołu odbioru końcowego;

- Egzekwowanie od Wykonawcy robot wykonania zaleceń poodbiorowych;

- W okresie zgłaszania wad dla umowy nadzorowanie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót;

- Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Projektem, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i innych;

- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) Placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych oraz jej archiwizowanie z pisemnymi komentarzami Zamawiającego.

§ 2

- Strony określają termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego z dniem podpisania umowy.

- Planowany termin zakończenia robót objętych nadzorem inwestorskim ustalony został 
w terminie: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- O przekazaniu placu budowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej na
1 dzień przed planowanym przekazaniem placu budowy.

§3

  - Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy za realizację przedmiotu umowy wynosi:

netto …...........................zł (słownie ............... )

brutto ...........................zł (słownie ................................... ), w tym podatek

VAT .............% tj. .................... zł (słownie: .......................).

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas umowy, niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem przepisów ustawy Pzp i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w pkt 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą 
i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy 
a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.:

- wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,

- koszty pobytu na budowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie okresowo, płatne w częściach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym nadzór inwestorski był faktycznie pełniony przez Wykonawcę 
i prowadzone były roboty budowlane, na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 7 i 8.

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób:

- faktury częściowe - wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, do wysokości 80% wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. l.

- faktura końcowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, 
w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem (analogiczny 
z zaawansowaniem robót).

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego.

- Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie ….... dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionych faktur VAT.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa 
w ust. l nie ulega zmianie.

§4

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie 
p. Anna Bednarek- Czaja,

tel. 34/317-90-35 wew. 30, lub e-mail:zamowienia.publiczne@panki.pl

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie 
p. ………………………., tel. ………………………….. lub e-mail: ……………………………..

- Wykonawca nie może powierzyć wykonywania niniejszej umowy osobie trzeciej.

- Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiający. W ramach tych czynności Wykonawca nie może podpisywać umów 
i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§5

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa trwała dłużej niż 3 dni,

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot
inny niż wskazany w umowie,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i mimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Umowy 
w określonym terminie, Wykonawca nie zastosuje się do tego wezwania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.

§6

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w umowie,

- za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, 
o których mowa w niniejszej umowie w wysokości 500 zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie,

- za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Kary umowne, o których mowa w pkt 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§7

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo Sądu, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego 
i Prawa Budowlanego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden egzemplarz otrzyma Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

- Strony zgodnie postanawiają, iż zakazana jest cesja roszczeń wynikających z niniejszej umowy są osoby trzecie lub zbycie ich w drodze innej czynności lub zdarzenia prawnego.

………………………………………………				……………………………………………….

ZAMAWIAJĄCY						      WYKONAWCA

Złącznik nr 1 do umowy

Klauzula informacyjna

Z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

Przetwarzanie danych osobowych związane jest z prowadzonym przez Zamawiającego zapytaniem  ofertowym pn „„Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Gmina Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI, 
tel. 34 317 90 35 faks 34 317 90 62 e- mail: sekretariat@panki.pl,;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Panki jest Pan Grzegorz Pietruszka, adres: e-mail: iodo@panki.pl, tel. 500-212-933;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia pn „Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja 
z realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający 
z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

- W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.