### UMOWA

### Nr ……………/ 2023

zawarta w dniu ……………………… r. w Pankach pomiędzy:

Gminą Panki z siedzibą w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42 – 140 Panki, NIP 574-20-54-525, REGON 151398356,

reprezentowaną przez: p. Urszulę Bujak – Wójta Gminy Panki, przy kontrasygnacie. p. Agnieszki Balas – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej **Zamawiającym,**

a firmą: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………., REGON ………………………… zwaną dalej **„Wykonawcą”,** którą reprezentują:

…………………………………………………

zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego znak sprawy nr ……………………………...   
z dnia ………………………………………... o następującej treści:

**§ 1.**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie usługi koszenia traw i porostów na poboczach dróg, skarp rowów przydrożnych, usuwanie zadrzewień i zakrzewień oraz obcinanie gałęzi drzew w pasie drogowym .
2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
3. **Koszenie traw i porostów na poboczach dróg gminnych na terenie Gminy Panki**/ łączna ilość dróg ok. 43 km, średnia szerokość koszenia ok. 1,0 m x 2, dokoszenie traw podkaszarkami ręcznymi wokół słupów, drzew, itp.
4. **Koszenie skarp rowów przydrożnych** oraz dokoszenie kosami ręcznymi wokół słupów, drzew itp. Łączna powierzchnia ok. 172 000 m2. Przewiduje się dwukrotne koszenie.
5. **Usuwanie zadrzewień i zakrzewień na poboczach dróg gminnych** na terenie Gminy Panki/ łączna długość ok. 1,0 km oraz wywiezienie. Zamawiający zabezpiecza miejsce wywozu.

**Zamawiający zastrzega aby usługa koszenia wykonywana był w dni robocze, po uprzednim zgłoszeniu terminu wyjazdu Zamawiającemu.**

1. Wysokość trawy po skoszeniu nie może być wyższa niż 5 cm.
2. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć następujący sprzęt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia model rok produkcji | Ilość |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

**§ 2.**

Wykaz dróg gminnych objętych koszeniem poboczy i skarp rowów przydrożnych oraz usuwania zadrzewień i zakrzewień w poboczach

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nr drogi GMINNEJ | Nazwa drogi | Długość **w km** |
|  | 693 007 | ► (# DP S 2055 ul. 1 Maja); ul. Leśna (cała); ◄ (do końca zabudowań w miejscowości Jaciska) | 1,80 |
|  | 693 008 | ►(# DG 693 007 S ul. Leśna); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Jaciska; ◄(do granicy z gminą Przystajń) | 1,10 |
|  | 693 009 | ►(# DW 494 ul. Tysiąclecia); ul. Górnicza (cała);◄(# DG 693 008 S w miejscowości Jaciska) | 1,70 |
|  | 693 010 | ►(# DP S 2055 Żerdzina); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Żerdzinę i Jaciska;◄(# DG 693 007 S w miejscowości Jaciska) | 1,45 |
|  | 693 011 | ►(# DP S 2055 Żerdzina); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Żerdzinę i Koski Drugie;◄(do końca zabudowań) | 1,40 |
|  | 693 014 | ►(# DP S 2060 Kawki)); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kawki;◄ (# DW 494) | 1,35 |
|  | 693 019 | ►(# DP S 2041 Kałmuki); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kałmuki i Konieczki;◄(# DP S 2036 Konieczki) | 2,20 |
|  | 693 022 | ►(# DP S 2038 Konieczki); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Paciepniki;◄(do granicy z lasem państwowym) | 0,75 |
|  | 693 023 | ►(# DP S 2035 ul. Powstańców Śląskich); ul. Dworcowa (cała);◄ (do końca zabudowań) | 1,45 |
|  | 693 024 | ►(# DG 693 023 S ul. Dworcowa); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Panki, Ceglarze, Zwierzyniec III i Konieczki; ◄(# DP S 2038 Konieczki) | 3,20 |
|  | 693 026 | ►(# DG 693 024 Ceglarze); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Ślusarze;◄ (# DP S 2035 Janiki) | 1,80 |
|  | 693 027 | ►(# DG 693 024 S); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Zwierzyniec III i Działki;◄(do granicy z gminą Opatów) | 2,50 |
|  | 693 035 | ►(# DP S 2032 Pacanów); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Pacanów i Aleksandrów;◄(do granicy z gminą Krzepice) | 2,20 |
|  | 693 036 | ►(# DG 693 035 S Aleksandrów); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Aleksandrów i Janiki;◄ (# DP S 2035 Janiki) | 1,40 |
|  | 693 001 | ►(# DW 494 ul. Tysiąclecia); ul. Krótka (cała);◄(do końca zabudowań) | 0,36 |
|  | 693 002 | ►(# DG 693 001 S ul. Krótka); ul. Staszica (cała);◄ | 0,65 |
|  | 693 003 | ►(# DW 494 ul. Tysiąclecia); ul. Wspólna (cała);◄(do końca zabudowań) | 0,77 |
|  | 693 004 | ►(# DG 693 001 S ul. Krótka); ul. Łąkowa (cała);◄( do oczyszczalni ścieków) | 0,35 |
|  | 693 005 | ►(# DW 494 ul. Tysiąclecia); ul. Nadrzeczna (cała);◄(do końca zabudowań) | 0,70 |
|  | 693 006 | ►(# DP S 2035 ul. Powstańców Śląskich); ul. Słoneczna (cała);◄(# DP S 2032 ul. Zielona) | 0,20 |
|  | 693 013 | ►(# DP S 2055 Żerdzina); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Żerdzinę i Praszczyki;◄(# DP S 2060) | 1,40 |
|  | 693 015 | ►(# DG 693 014 Kawki); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kawki za wodą;◄(do końca zabudowań) | 1,00 |
|  | 693 016 | ►(# DW 494 ul. Częstochowska); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Panki + ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Praszczyki;◄(DP S 2060 Praszczyki) | 0,40 |
|  | 693 017 | ►(# DW 494 ul. Częstochowska); ul. Polna (cała) + ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Podborek;◄(# DP S 2038 Konieczki) | 1,50 |
|  | 693 018 | ►(# DP S 2041); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kałmuki;◄ (do granicy z gminą Wręczyca Wielka) | 1,25 |
|  | 693 020 | ►(# DP S 2041 Kałmuki); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Częstochówka;◄(do końca zabudowań) | 0,60 |
|  | 693 021 | ►(# DP S 2038 Konieczki); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Konieczki;◄(do końca zabudowań) | 0,80 |
|  | 693 028 | ►(# DG 693 027 S Zwierzyniec III); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Zwierzyniec III; ◄(do końca zabudowań) | 0,70 |
|  | 693 029 | ►(# DG 693 027 S Zwierzyniec III); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Zwierzyniec III;◄(do granicy z lasem państwowym) | 0,80 |
|  | 693 032 | ►(# DP S 2032 Cyganka); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Cygankę i Panki;◄(# DP S 2035 Panki) | 1,09 |
|  | 693 033 | ►(# DP S 2032 Cyganka); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Cyganka;◄(do granicy z gminą Przystajń) | 0,70 |
|  | 693 034 | ►(# DP S 2032 Pacanów); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Pacanów;◄(do granicy z gminą Przystajń) | 0,40 |
|  | 693 037 | ►(# DP S 2032 Kostrzyna); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kostrzyna;◄(do granicy Gminy Krzepice) | 0,40 |
|  | 693 039 | ►(# DP S 2035 Janiki); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Janiki (koło kapliczki);◄(do przejazdu kolejowego) | 0,80 |
|  | 693 040 | ►(# DP S 2035 Janiki); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Janiki;◄ (do końca zabudowań) | 0,40 |
|  | 693 041 | ►(# DP S 2035 Janiki); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Janiki;◄ (do granicy z gminą Krzepice) | 0,25 |
|  | 693 012 | ►(# DP S 2056 Koski Pierwsze); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Koski Pierwsze;◄(do końca zabudowań) | 0,20 |
|  | 693 025 | ►(# DG 693 024 Ceglarze); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Ceglarze;◄(do końca zabudowań) | 0,30 |
|  | 693 030 | ►(# DG 693 024 S Zwierzyniec III); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Zwierzyniec III; ◄ (do końca zabudowań) | 0,30 |
|  | 693 031 | ►(# DG 693 027 S Zwierzyniec III); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Działki;◄(do granicy z lasem państwowym) | 0,45 |
|  | 693 038 | ►(# DG 693 036 Aleksandrów); ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Aleksandrów i Janiki;◄(# DP S 2035 Janiki) | 0,25 |
|  | 693 043 | ►(# DP 2035 S ul. Powstańców Śląskich); ul. 3 Maja;◄(do linii kolejowej nr 181.) | 0,75 |
|  | 693 044 | ►(# DG 693 001 S ul. Krótka); ul. Głębockiego;◄(# DG 693 003 S ul. Wspólna) | 0,23 |
|  | 693 042 | ►(# DG 693 009 S ul. Górnicza); ul. Ogrodowa;◄(# DP 2055 S ul. 1 Maja) | 0,50 |
|  | - | ►(# DP 2055 S ul. 1 Maja); ul. bez nazwy;◄(Do przedszkola publicznego) | 0,10 |
|  | - | ►(# DP 2035 S ul. Powstańców Śląskich); ul. bez nazwy;◄(Do końca zabudowań) | 0,10 |
| **RAZEM** | |  | **43,00** |

**§ 3.**

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 20.10.2023r.
2. Termin realizacji umowy może za zgodą stron zostać zmieniony aneksem do umowy, w przypadku niewyczerpania maksymalnej kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. W ramach niniejszej umowy przewiduje się dwukrotne koszenie.

Orientacyjne terminy realizacji prac:

I koszenie- czerwiec/lipiec (do 20 czerwca)

II koszenie sierpień/wrzesień ( do 31 sierpnia)

**§ 4.**

1. Wartość zamówionych usług określa się na kwotę maksymalną 30  000,00 zł (brutto) słownie trzydzieści tysięcy 00/100 złotych przy zastosowaniu następujących cen jednostkowych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Element zamówienia | Szacunkowa Ilość/jedn. miary | Cena jednostkowa  netto / jedn. Miary | Wartość  netto [zł]  (3 x 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Koszenie traw i porostów na poboczach dróg gminnych** | 86 000 [m2] | zł [m2] |  |
| 2. | **Koszenie skarp rowów przydrożnych** | 172 000 [m2] | zł [m2] |  |
| 3. | **Usuwanie zadrzewień i zakrzewień na poboczach dróg gminnych** | 1 000 [m2] | zł [m2] |  |
|  | **Razem wartość netto [zł]:** | | |  |
|  | **Podatek VAT [zł]:** | | |  |
|  | **Razem wartość brutto [zł]:** | | |  |

1. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy uzależniona będzie od rzeczywistej ilości [m2] koszonych rowów i poboczy pomnożonych przez ryczałtową stawkę jednostkową [zł/m2] określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku przekroczenia łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej   
   w ust. 1 niniejszego paragrafu formularza ofertowego umowa ulega rozwiązaniu,   
   o czym Zamawiający winien niezwłocznie poinformować Wykonawcę, chyba, że Zamawiający zdecyduje o zwiększeniu ilości [m2] koszonych traw, porostów   
   i skarp rowów przydrożnych, zadrzewień i zakrzewień .
3. Usługi objęte umową realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych.
4. W przypadku zrealizowania w okresie objętym niniejszą umową usług w zakresie niewyczerpującym kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

**§ 5.**

1. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie protokołów   
   z wykonanych usług koszenia poboczy dróg i skarp rowów przydrożnych, usuwanie zadrzewień i zakrzewień w pasie drogowymsprawdzonym i zaakceptowanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Do wyliczenia wartości wykonanych usług będą miały zastosowanie ceny jednostkowe wskazane w § 4 ust. 1 umowy oraz zestawienie ilości i rodzaju usług wykonanych wskutek udzielonych dyspozycji przez Zamawiającego.
3. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 6.**

1. Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe usług wykazane w § 4 ust. 1 umowy zawierają wszystkie koszty ciążące na nim, w tym koszty materiałów, utrzymania gotowości ludzi i sprzętu oraz niezbędnego dyżurowania.

1. Do cen jednostkowych netto określonych w § 4 ust. 1 należy doliczyć należny podatek VAT od towarów i usług w wysokości ……. %
2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), strony umowy mogą zaktualizować obowiązujące stawki VAT w trybie pisemnego aneksu do umowy.

**§ 7.**

1. Przedstawicielami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego do nadzorowania i rozliczania usług będą: Anna Bednarek-Czaja, tel. 34 317 90 35 wew. 30, Michał Ujma, tel. 34 317 90 35 wew. 30
2. Przedstawicielem przewidzianym niniejszą umową z ramienia Wykonawcy do współpracyz przedstawicielem Zamawiającego oraz nadzorowania, koordynowania   
   i rozliczania usług będzie ……………….., tel. ………………………… każdej zmianie przedstawiciela uprawnionego, Strony zobowiązują się powiadamiać na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od takiej zmiany, przy czym zmiana przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
3. Zamawiający o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie wykonanej usługi powiadamia niezwłocznie Wykonawcę pocztą elektroniczną (e-mail), oraz potwierdza pisemnie.
4. Wykonawca i Zamawiający w takim przypadku w ciągu jednej godziny od powiadomienia o nieprawidłowościach przeprowadzają wspólną kontrolę poprawności realizacji zlecenia i spisują protokół z przeprowadzonych czynności.

**§ 8.**

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu skierowanego do pracy, a także za jego właściwe oznakowanie

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na skutek nienależytego wykonywania bądź niewykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   
   w zakresie wykonywanej działalności, którego kopię potwierdzoną za zgodność   
   z oryginałem zobowiązuje się dostarczyć w dniu podpisania niniejszej umowy.

**§ 9.**

Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały przedmiot zamówienia siłami własnymi, bez udziału Podwykonawców.

**§ 10.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

1. karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - wysokości 20 % maksymalnej wartości zamawianych usług określonej w § 5 ust. 1,
2. karę umowną za niezabezpieczenie któregokolwiek ze sprzętu zamówionego (każdorazowym zleceniem w wyznaczonym czasie) w zakresie i na warunkach określonych umową w wysokości 1 000,00 zł od każdej niezabezpieczonej jednostki sprzętowej.
3. Niniejszym Wykonawca wyraża zgodę, by naliczane kary umowne były potrącane z należności za wykonane prace. Należność z tytułu kary umownej staje się wymagalna   
   z dniem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia wynikającego   
   z niniejszej umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości **20%** maksymalnej wartości zamawianych usług określonej w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. . 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
6. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20 % ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia maksymalnego brutto.
7. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze części zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia   
   w wysokości 300,00 złotych za każdy dzień opóźnienia.
8. Strony uzgadniają, że w wypadku wystąpienia kar, o których mowa powyżej, wyliczoną równowartość kar Zamawiający potrąci bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

**§ 11.**

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

1. wystąpi brak skuteczności w należytym utrzymaniu dróg spowodowanym przeznaczaniem mniejszej ilości sprzętu w stosunku wymagań określonych zapytaniem ofertowym lub terminem podjęcia działań i jeżeli ta sytuacja wystąpi dwukrotnie.
2. Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z niniejszą umową;

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2), oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 7 dni od powzięcia informacji   
o tych okolicznościach.

**§ 12.**

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

1. Oferta Wykonawcy.
2. klauzula informacyjna.

**§ 13**.

Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadkach określonych w niniejszej umowie.

**§ 14.**

1.Strony niniejszej umowy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie   
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "*Rozporządzeniem*" lub *„RODO”*).

2.Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność powierzenia danych osobowych, strony sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO.

3.Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony,   
z zastrzeżeniem ich udostępnienia innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

4.Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 2, obowiązująca o ile stroną umowy jest osoba fizyczna w rozumieniu przepisów RODO.

**§ 15**.

Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozpatrywane przed Sądem właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 16.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, ma zastosowanie Kodeks Cywilny   
i ustawa Prawo zamówień publicznych.

**§ 17.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Złącznik nr 2 do umowy

**Klauzula informacyjna**

Z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

Przetwarzanie danych osobowych związane jest z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn ***Koszenie traw i porostów na poboczach dróg, skarp rowów przydrożnych, usuwanie zadrzewień i zakrzewień oraz obcinanie gałęzi drzew w pasie drogowym .***

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 PANKI

tel. 34 317 90 35 faks 34 317 90 62 e- mail: [sekretariat@panki.pl](mailto:sekretariat@panki.pl),*;*

* 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Panki jest Pan Grzegorz Pietruszka, adres e-mail: [iodo@panki.pl](mailto:iodo@panki.pl), tel. 500-212-933*;*

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia publicznego pn. ***Koszenie traw i porostów na poboczach dróg, skarp rowów przydrożnych, usuwanie zadrzewień i zakrzewień oraz obcinanie gałęzi drzew w pasie drogowym*** prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

1. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
2. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. Posiada Pani/Pan:
6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \***;**
8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO**.

***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o**udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,**w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*